Приложение к

постановлению администрации

города Сочи

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа города Сочи «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)**

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | департамент городского хозяйства администрации города Сочи |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Центрального внутригородского района;  администрация Хостинского внутригородского района;  администрация Адлерского внутригородского района;  администрация Лазаревского внутригородского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые показатели | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории города – курорта Сочи |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования города-курорт Сочи |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля благоустроенных дворовых территорий;  доля отремонтированных (реконструированных) дворовых проездов;  доля благоустроенных территорий общего пользования; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы,  этапы реализации не предусмотрены. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем средств на реализацию Программы составит 152 000,0 тыс. рублей, в том числе, из средств бюджета города Сочи 150 000,0 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников - 2000,0 тыс. рублей;  возможно привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края |

# Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере формирования современной городской среды

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании город-курорте Сочи.

Город-курорт Сочи является курортом мирового уровня. Статус современного мирового курорта во многом определяет уровень внешнего благоустройства.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города – курорта Сочи в части улучшения состояния дворовых территорий, в том числе:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку урн, скамеек;

- ремонт (обустройство) автомобильных парковок;

- устройство контейнерных площадок;

а также благоустройство общественных территорий (места массового посещения города Сочи, в том числе:

-обеспечение освещения общественных территорий;

- озеленение общественных территорий;

- установку урн, скамеек.

В целях определения текущего состояния дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории город-курорт Сочи и включения в настоящую муниципальную, всех нуждающихся в благоустройстве территорий органами местного самоуправления проведена инвентаризация дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а так же и регламентирует процедуру проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В целях настоящих Правил под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Общественная территория- территория муниципального образования город-курорт Сочи соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Благоустроенная территория - территория, соответствующая действующим Правилам благоустройства города Сочи, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

На территории города Сочи насчитывается 3097 единиц многоквартирных домов, в том числе:

Центральный внутригородской район – 1264 ед.;

Хостинский внутригородской район – 713 ед.;

Адлерский внутригородской район – 635 ед.;

Лазаревский внутригородской район – 485 ед.

Многоквартирные дома образовывают 1903 дворовых территорий, в том числе:

Центральный внутригородской район – 985 шт.;

Хостинский внутригородской район – 383 шт.;

Адлерский внутригородской район – 261 шт.;

Лазаревский внутригородской район – 274 шт.

Из них 561 дворовых территорий, общей площадью 840,32 тыс. кв.м. благоустроено, что составляет 32 % от общего количества дворовых территорий.

Общее количество детских игровых площадок – 419 единицы, из которых 171требует реконструкции, в том числе:

Центральный внутригородской район – 68 шт.;

Хостинский внутригородской район – 30 шт.;

Адлерский внутригородской район – 26 шт.;

Лазаревский внутригородской район – 47 шт.

Площадь отремонтированных (реконструированных) дворовых проездов составляет 416445,8 м2, потребность города Сочи в ремонте (реконструкции) дворовых проездов составляет 545992,5м2, в том числе:

Центральный внутригородской район – 236400 м2;

Хостинский внутригородской район – 139632 м2;

Адлерский внутригородской район – 100879 м2;

Лазаревский внутригородской район – 69081,5 м2.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых проездов (55,4%) не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились не в достаточном количестве: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Общественные территории муниципального образования город-курорт Сочи составляют 70 скверов, 10 парков, 92 зеленые зоны.

Площадь общественных территорий города Сочи, занятых составляет 1437995,9 м2, в том числе:

Центральный внутригородской район – 892225 м2;

Хостинский внутригородской район – 145 866 м2;

Адлерский внутригородской район – 176 424 м2;

Лазаревский внутригородской район – 223 480,9 м2.

Из которых необходимо благоустроить 628188,9 м2, в том числе:

Центральный внутригородской район – 297158 м2;

Хостинский внутригородской район – 61 152 м2;

Адлерский внутригородской район – 94 481 м2;

Лазаревский внутригородской район – 175 397,9м2.

В Сочи наблюдается дефицит муниципальных пляжных территорий, не все объекты показа, расположенных на территории Национального парка благоустроены, недостаточно удобных мест зон отдыха и мест для пешеходных прогулок жителей и гостей курорта (парков, аллей, скверов, терренкуров и т.д.), существующая инфраструктура не способствует росту туристического рынка.

По результатам мониторинга рекреационных зон 27,8% скверов, 51,7% парков, 77,9% площадей и 62% набережных нуждаются в благоустройстве.

Развитие Сочи как курорта требует усовершенствования сети пешеходных путей сообщения. Особое значение устройство пешеходных связей имеет между курортной зоной, расположенной вдоль морского побережья, общественно-деловой и рекреационной зонами, железнодорожными и автобусными вокзалами, внутридомовыми территориями.

Социально важным вопросом благоустройства города-курорта Сочи остается вопрос улучшения наружного освещения улично-дорожной сети, площадей и скверов города, а также декоративная подсветка художественных форм.

Так, состояние наружного освещения города, в том числе дворовых территорий, требует качественного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей города в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходима активизация применения практики социологических и иных исследований, предваряющих проектирование благоустройства городских пространств, а также расширение практики привлечения горожан, коммерческих и некоммерческих организаций к их проектированию и преобразованию.

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города-курорта Сочи

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, позволит привлечь больше российских и иностранных туристов, развить экологический и социальный туризм, улучшить условия для массового отдыха жителей города, создаст комфортные и безопасные условия для организации и проведения фестивалей, карнавалов физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий международного, всероссийского и регионального уровней.

**2. Цель, задачи и целевые показатели,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», постановлением администрации города Сочи от 1 августа 2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Сочи».

Целью муниципальной программы муниципального образования город-курорт Сочи «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории города – курорта Сочи.

Основными задачами по созданию современной городской среды являются обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования города-курорт Сочи.

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующей задачи:

Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды с учетом приоритетов территориального развития.

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы, этапы не предусмотрены.

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического развития города.

Состав показателей муниципальной программы определён исходя из принципов необходимости и достаточной информации для характеристики достижений целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации приведён в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм и ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, реализация которых обеспечивает решение задач муниципальной программы, связанных с организацией формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников финансирования, сроков реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов по каждому мероприятию приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории внутригородских районов города Сочи, планируемых благоустроить и адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории внутригородских районов города Сочи, планируемых благоустроить утверждается отдельным распоряжением главы внутригородского района города Сочи.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Общий объем финансирования программы составляет 152 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 30400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| 2019 | 30400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| 2020 | 30400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| 2021 | 30400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| 2022 | 30400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять в установленном порядке за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение финансовых средств из федерального бюджетов и бюджета Краснодарского края на финансирование расходных обязательств муниципального образования город – курорт Сочи, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципального образования город – курорт Сочи не может быть выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходных обязательств муниципального образования.

Распределение объема средств, полученных в 2018 году в качестве субсидии из федерального бюджета и краевого бюджета, осуществляется следующим образом:

- не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- не более одной третьей объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год, в том числе в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169.

Привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий осуществляется в рамках муниципально – частного партнёрства и соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Средства краевого бюджета будут предоставлены в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

1. **Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Сочи от 1 августа 2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Сочи».

1. **Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление администрации города Сочи от 9 апреля 2015 года № 1153 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи»;

- Постановление администрации города Сочи от 1 августа 2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Сочи».

Департамент городского хозяйства администрации города Сочи является координатором Программы, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки ее представления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы, в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к постановлению администрации города Сочи от 1 августа 2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Сочи.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, направляемым в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной программы, предоставляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы содержит:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств бюджета города Сочи;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Сочи в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ответственным исполнителем проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком мероприятия и (или) главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем (в случае, если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета города Сочи).

Муниципальный заказчик мероприятия:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- заключает соглашения на предоставление субсидий в порядке, установленном статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления субсидий в порядке, установленном статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Сочи на указанные цели);

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечивает:

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- предоставление субсидий в установленном порядке;

- соблюдение получателями субсидий, а также бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятия основного мероприятия;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Контроль над расходованием средств осуществляется соответствующим главным распорядителем средств бюджета города Сочи, а также органами финансового контроля в соответствии с законодательством РФ.

Исполняющий обязанности

директора департамента

городского хозяйства

администрации города Сочи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Попова

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Статус <1> | Значение показателей | | | | | |
| Отчетный год (2016) <2> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | доля благоустроенных дворовых территорий | % | 3 | 40,8 | 42,5 | 44,9 | 46,3 | 48,4 | 50,9 |
| 2 | доля отремонтированных (реконструированных) дворовых проездов | % | 3 | 50,6 | 52,2 | 54,5 | 56,3 | 58,1 | 60,6 |
| 3 | доля благоустроенных территорий общего пользования | % | 3 | 54,2 | 55,5 | 56,8 | 58,1 | 59,4 | 60,7 |

<1> Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус "1" с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти (международной организации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации города Сочи, присваивается статус "2" с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус "3".

<2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы.

Исполняющий обязанности

директора департамента

городского хозяйства

администрации города Сочи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Попова

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

**МЕТОДИКА**

**Расчета целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер показателя | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Метод сбора информации, период расчета показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | доля благоустроенных дворовых территорий | % | Додп = Подп / Пдп х 100,  Где  Додп – доля обустроенных дворовых территорий  Подп – количество обустроенных дворовых территорий  Пдп – общее количество дворовых территорий | Подп, Пдп – на основании данных ведомственной отчетности, годовой |
| 2 | 2 | доля отремонтированных (реконструированных) дворовых проездов | % | Додп = Пбто / Пто х 100,  Где  Дто – доля обустроенных дворовых проездов  Пбто – количество обустроенных дворовых проездов  Пто – общее количество дворовых проездов | Пбто, Пто – на основании данных ведомственной отчетности, годовой |
| 3 | 3 | доля благоустроенных территорий общего пользования | % | Дтоп = Пнб / Птоп х 100,  Где  Дтоп – доля обустроенных территорий общего пользования;  Пнб – площадь обустроенных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве  Птоп – общая территория общего пользования | Пнб, Птоп – на основании данных ведомственной отчетности, годовой |

Исполняющий обязанности

директора департамента

городского хозяйства

администрации города Сочи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Попова

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](consultantplus://offline/ref=2E3F462EFB23393112BCBEE547FDD8A8C0EFD06DE1FDE586129D40F834F6D772DC309F34F60BCB05CD92352FZ4R) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | Непосредственный результат | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории города – курорта Сочи | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования города-курорт Сочи | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий» | 3 | 2018 | 15 400,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 400,0 |  |  |
| 2019 | 15 400,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 400,0 |
| 2020 | 15 400,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 400,0 |
| 2021 | 15 400,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 400,0 |
| 2022 | 15 400,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 400,0 |
| всего | 77 000,0 | 0,0 | 0,0 | 75 000,0 | 2000,0 |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Центрального внутригородского района | 3 | 2018 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 | Благоустройство3-х дворовых территорий (ежегодно), в том числе: озеленение придомовой территории – 4500 м2; устройство пандусов – 15 шт; установка подъездных светильников – 15 шт; установка светильников наружного освещения – 15 шт; монтаж малых архитектурных форм (лавочки)-15 шт; монтаж малых архитектурных форм (урны) – 15 шт; реконструкция детских площадок – 3 шт. | Администрация Центрального внутригородского района |
| 2019 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2020 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2021 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2022 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| всего | 19250,0 | 0,0 | 0,0 | 18 750,0 | 500,0 |  |
| 1.2 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Хостинского внутригородского района | 3 | 2018 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 | Благоустройство3-х дворовых территорий (ежегодно), в том числе: озеленение придомовой территории – 4500 м2; устройство пандусов – 15 шт; установка подъездных светильников – 15 шт; установка светильников наружного освещения – 15 шт; монтаж малых архитектурных форм (лавочки)-15 шт; монтаж малых архитектурных форм (урны) – 15 шт; реконструкция детских площадок – 3 шт. | Администрация Хостинского внутригородского района |
| 2019 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2020 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2021 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2022 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| всего | 19250,0 | 0,0 | 0,0 | 18 750,0 | 500,0 |  |
| 1.3 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Адлерского внутригородского района | 3 | 2018 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 | Благоустройство3-х дворовых территорий (ежегодно), в том числе: озеленение придомовой территории – 4500 м2; устройство пандусов – 15 шт; установка подъездных светильников – 15 шт; установка светильников наружного освещения – 15 шт; монтаж малых архитектурных форм (лавочки)-15 шт; монтаж малых архитектурных форм (урны) – 15 шт; реконструкция детских площадок – 3 шт. | Администрация Адлерского внутригородского района |
| 2019 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2020 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2021 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2022 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| всего | 19250,0 | 0,0 | 0,0 | 18 750,0 | 500,0 |  |
| 1.4 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Лазаревского внутригородского района | 3 | 2018 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 | Благоустройство3-х дворовых территорий (ежегодно), в том числе: озеленение придомовой территории – 4500 м2; устройство пандусов – 15 шт; установка подъездных светильников – 15 шт; установка светильников наружного освещения – 15 шт; монтаж малых архитектурных форм (лавочки)-15 шт; монтаж малых архитектурных форм (урны) – 15 шт; реконструкция детских площадок – 3 шт. | Администрация Лазаревского внутригородского района |
| 2019 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2020 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2021 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| 2022 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 | 100,0 |
| всего | 19250,0 | 0,0 | 0,0 | 18 750,0 | 500,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Выполнение работ по  ремонт (реконструкции) дворовых проездов» | 3 | 2018 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2020 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2021 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| всего | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| 2.1 | Выполнение работ по  ремонт (реконструкции) дворовых проездов на территории  Центрального внутригородского района | 3 | 2018 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | ремонт (реконструкции) дворовых проездов – 959,5 м2.  (ежегодно) | Администрация Центрального внутригородского района |
| 2019 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2020 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2021 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2022 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| всего | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Выполнение работ по  ремонт (реконструкции) дворовых проездов на территории  Хостинского внутригородского района | 3 | 2018 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | ремонт (реконструкции) дворовых проездов – 959,5 м2.  (ежегодно) | Администрация Хостинского внутригородского района |
| 2019 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2020 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2021 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2022 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| всего | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Выполнение работ по  ремонт (реконструкции) дворовых проездов на территории  Адлерского внутригородского района | 3 | 2018 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | ремонт (реконструкции) дворовых проездов – 959,5 м2.  (ежегодно) | Администрация Адлерского внутригородского района |
| 2019 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2020 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2021 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2022 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| всего | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Выполнение работ по  ремонт (реконструкции) дворовых проездов на территории  Лазаревского внутригородского района | 3 | 2018 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | ремонт (реконструкции) дворовых проездов – 959,5 м2.  (ежегодно) | Администрация Лазаревского внутригородского района |
| 2019 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2020 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2021 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2022 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| всего | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству общественных территорий» | 3 | 2018 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2020 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2021 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| всего | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 3.1 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Центрального внутригородского района | 3 | 2018 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий(ежегодно), в том числе: скверов, парков – 2750 м2, в том числе: устройство (ремонт) тротуарного покрытия – 960 м; монтаж малых архитектурных форм (лавочки)- 5 шт; монтаж малых архитектурных форм (урны) – 9 шт; обрезка деревьев и кустарников – 50 шт; окраска – 254,6 м2; изготовление металлоконструкций ограждения – 1,3т; внесение удобрений – 193 м2; уход за газонами – 1,3 тыс.м2.  Зеленых изгородей – 645 п.м. | Администрация Центрального внутригородского района |
| 2019 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2020 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2021 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2022 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| всего | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Хостинского внутригородского района | 3 | 2018 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (ежегодно), в том числе: скверов, парков – 2750 м2, в том числе: устройство (ремонт) тротуарного покрытия – 960 м; монтаж малых архитектурных форм (лавочки)- 15 шт; монтаж малых архитектурных форм (урны) – 19 шт; обрезка деревьев и кустарников – 40 шт; изготовление металлоконструкций ограждения – 0,8т; внесение удобрений – 135 м2; уход за газонами – 1,1 тыс.м2  Зеленых изгородей – 645 п.м. | Администрация Хостинского внутригородского района |
| 2019 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2020 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2021 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2022 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| всего | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Адлерского внутригородского района | 3 | 2018 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (ежегодно), в том числе: скверов, парков – 2750 м2, в том числе: устройство (ремонт) тротуарного покрытия – 960 м; обрезка деревьев и кустарников – 100 шт; внесение удобрений – 205 м2; уход за газонами – 1,5 тыс.м2; Зеленых изгородей – 645 п.м. | Администрация Адлерского внутригородского района |
| 2019 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2020 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2021 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2022 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| всего | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Лазаревского внутригородского района | 3 | 2018 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (ежегодно), в том числе: скверов, парков – 2750 м2, в том числе: устройство (ремонт) тротуарного покрытия – 960 м; обрезка деревьев и кустарников – 70 шт; внесение удобрений – 149 м2; уход за газонами – 1,0 тыс.м2; Зеленых изгородей – 645 п.м. | Администрация Лазаревского внутригородского района |
| 2019 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2020 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2021 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2022 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| всего | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2018 | 30 400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |  |  |
| 2019 | 30 400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| 2020 | 30 400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| 2021 | 30 400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| 2022 | 30 400,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 400,0 |
| всего | 152 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 2000,0 |

Исполняющий обязанности

директора департамента

городского хозяйства

администрации города Сочи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Попова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № \_\_\_  к муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды» |

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц

в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку малых форм (урн, скамеек);

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Исполняющий обязанности

директора департамента

городского хозяйства

администрации города Сочи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Попова

Приложение № \_\_

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

Единичные расценки

на устройство бордюров

| № п/п | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед.  измерения | Кол-во | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 1 | 502,4 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 1 | 304,6 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых | м2 | 1 | 27,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ | м2 | 1 | 29,2 |
| 5 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями- самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 1 | 201,5 |
| 6 | Розлив Эмульсии битумно-дорожной | т | 1 | 17696,7 |
| 7 | Установка нового бортового камня  БР 100.30.18  БР 100.20.8 | 1 пог. м | 1 | 1170,0  842,13 |

Единичные расценки

на обеспечение освещения дворовых территорий

| № | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед.  измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и установка светильника с кронштейном | шт | 9000,00 |
| 2 | Установка светильника с кронштейном | шт | 8000,00 |
| 3 | Установка опоры | шт | 13000,00 |
| 4 | Демонтаж опоры | шт | 4000,00 |
| 5 | Протяжка провода СИП с крепёжной арматурой | м | 370,00 |

Единичные расценки

на замену и установку скамьи

| № | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед. измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1100,00 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Лавочка | шт | 6650,34 |

Единичные расценки

на замену и установку урны

| № | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед.  измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 500,00 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна УК-2К с козырьком | шт | 2420,00 |

Исполняющий обязанности

директора департамента городского

хозяйства администрации города Сочи С.С. Попова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № \_\_\_  к муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды» |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц

в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает в себя:

- ремонт тротуаров;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- устройство контейнерных площадок;

- устройство и ремонт бордюрного камня;

- устройство и ремонт подпорных стен;

- устройство поручней;

- установка металлического ограждения;

- изготовление проектно-сметной документации;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство пандусов.

- проведение оценочной экспертизы проектно-сметной документации.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Исполняющий обязанности

директора департамента

городского хозяйства

администрации города Сочи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Попова

Приложение № \_\_\_

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

Единичные расценки

на устройство тротуаров

| № п/п | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед.  измерения | Кол-во | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 | 1 | 165,98 |
| 2 | Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x50 мм, марка 500 | м3 | 1 | 508,7 |

Единичные расценки

на устройство бордюров

| № п/п | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед.  измерения | Кол-во | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камни бортовые БР 300.60.20 /бетон ВЗО (М400) | шт | 1 | 3831,84 |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных | м | 1 | 292,1 |

Единичные расценки

на устройство ограждения

придомовой территории

| № п/п | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед.  измерения | Кол-во | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство металлических пешеходных ограждений (высотой 1,00 м) | м | 1 | 125,41 |
| 2 | Панель 36 из прутьев с покрытием цинк+лолимер 1,0 (М) х 2,5 м, диаметр прутков 4 мм | шт | 1 | 1538,14 |
| 3 | Столб с покрытием цинк+полимер 56x36x1,0 | шт | 1 | 769,07 |
| 4 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | шт | 1 | 1443,41 |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 | 1140,63 |

Единичные расценки

на устройство пандусов

| № п/п | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ | Ед.  измерения | Кол-во | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 1 | 305,3 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1141,61 |
| 1 | Устройство стен пандуса | м3 | 1 | 2357,13 |
| 2 | Устройство основания: бетонного | м3 | 1 | 3553,5 |
| 3 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида | м | 1 | 391,85 |

Единичные расценки

Обустройство детской (спортивной площадки)

| № п/п | Наименование норматива  финансовых затрат по  благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица  измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городок | 1 шт. | 406 434,00 |
|  | Детский игровой комплекс Изюминка | 1 шт. | 116 798,00 |
|  | Качалка на пружине «Вертолет» | 1 шт. | 25 867,00 |
|  | Качалка на пружине «Петушок» | 1 шт. | 22 236,00 |
|  | Карусель «Метелица» | 1 шт. | 31 500,00 |
|  | Качели двойные  (сиденье со спинкой на цепях либо на трубе) | 1 шт. | 32 624,00 |
|  | Песочница Распашная | 1 шт. | 11 556,00 |
|  | Тренажер «Жим ногами» | 1 шт. | 29 200,00 |
|  | Тренажер «Шаговый» | 1 шт. | 40 249,00 |
|  | Тренажер «Лыжник» | 1 шт. | 49 250,00 |
|  | Тренажер «Степпер» | 1 шт. | 27 076,00 |
|  | Тренажер «Шпагат» | 1 шт. | 27 760,00 |
|  | Тренажер «Жим» | 1 шт. | 43 534,00 |
|  | Комплекс:  - турник 4 шт.  - скамья для тренировки пресса 1 шт. | 1 шт. | 100 411,00 |
|  | Спортивный комплекс «Шведская стенка радиусная» | 1 шт. | 20 628,00 |
|  | Стойка баскетбольная | 1 шт. | 19 230,00 |
|  | Столик с навесом | 1 шт. | 39 278,00 |
|  | Стойка для сушки белья (комплект 2 шт.) | 1 шт. | 10 563,00 |

Исполняющий обязанности

директора департамента городского

хозяйства администрации города Сочи С.С. Попова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № \_\_\_  к муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды» |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, согласования с представителями заинтересованных лиц и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, согласования с представителями заинтересованных лиц и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее соответственно - Порядок,  дизайн-проект, муниципальная программа).

1.2. Под дизайн-проектом понимается изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению либо в виде проектно-сметной документации.

1.3. Заинтересованные лица – представитель собственников помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.4. Представитель заинтересованных лиц – физическое (физические) или юридическое лица, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы.

1. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи, осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Новороссийск.

2.2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрациями внутригородских районов города –курорт Сочи и включает следующие этапы:

2.2.1 Осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2.2. Подготовка дизайн-проектов;

2.2.3. Направление дизайн-проектов для обсуждения с заинтересованными лицами и согласования с представителями заинтересованных лиц.

2.3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и организации и проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы для включения в муниципальную программу, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

2.4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается либо в виде проектно-сметной документации, либо в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов
   1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий администрации внутригородских районов города –курорт Сочи уведомляют представителей заинтересованных лиц о готовности дизайн-проекта в течение двух рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.
   2. Представители заинтересованных лиц обеспечивают обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий три рабочих дня.
   3. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие заинтересованные лица, главы внутригородских районов, депутаты округов, на территории которых находятся дворовые территории, включенные в программу, проектировщики. Заинтересованные лица вправе выступать в ходе обсуждения, задавать вопросы, вносить свои предложения. Обсуждение проводится в открытой форме с использованием видеофиксации и оформляется протоколом обсуждения дизайн-проекта на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома (прилагается к настоящему Порядку).
   4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома согласовывается представителями заинтересованных лиц в двух экземплярах, один из которых подлежит хранению у представителя заинтересованных лиц.
   5. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителям заинтересованных лиц для согласования. Представители заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывают откорректированный дизайн-проект.
   6. Дизайн-проект, согласованный представителями заинтересованных лиц, а также протокол обсуждения дизайн-проекта на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с видеоматериалами направляются в Департамент городского хозяйства администрации города Сочи и утверждается общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и организации и проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Исполняющий обязанности

директора департамента

городского хозяйства

администрации города Сочи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Попова